Разработка приложения «Плейлист»

Цель: разработать веб-проложение на JavaScript для составления плейлиста и проигрывания аудио.

Требования:

- Добавление треков в виде локальных файлов и URL

- Автоматическое проигрывание плейлиста на странице

- Управление списком и воспроизведением (старт, стоп, пауза, добавление и удаление треков, очистка списка, сортировка, повтор, перемешивание)

- Сохранение плейлиста в браузере

- Реализация на чистом JavaScript + CSS

Задачи MuSCoW

| Задача | Must | Should | Could | Want |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор трека для воспроизведения | + |  |  |  |
| Проигрывание трека | + |  |  |  |
| Добавление трека в список | + |  |  |  |
| Автоматическое проигрывание следующего трека | + |  |  |  |
| Зацикливание списка |  |  | + |  |
| Удаление трека из списка | + |  |  |  |
| Очистка списка |  | + |  |  |
| Перемещение трека вверх-вниз по списку | + |  |  |  |
| Перетаскивание трека по списку drag-and-drop |  | + |  |  |
| Перемешивание списка |  |  |  | + |
| Кастомное управление проигрывателем |  |  | + |  |
| Сохранение плейлиста в браузере |  |  | + |  |
| Красивое оформление CSS |  |  |  | + |

План реализации

| Этап | План, ч | Факт, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Планирование | 0,5 | 0,5 |  |
| - Выбор трека для воспроизведения с автоматическим проигрыванием и добавлением в список - Файл - URL | 2 | 2,5 | Тестовые треки с https://samplelib.com/ru/ sample-mp3.html |
| - Автоматическое проигрывание следующего трека | 1 | 1 | Треки прикреплять прямо в HTML Если больше треков нет – остановить Подсветить активный трек |
| - Удаление трека из списка | 2 | 1 | Добавить кнопку в каждый трек Если удаляем активный – играть следующий |
| - Проигрывание трека из списка по клику | 0 | 1 | Активный трек не кликабелен |
| - Перемещение трека вверх-вниз по списку | 1 | 0,5 | Добавить к треку кнопки «Вверх», «Вниз», «В начало», «В конец» |
| - Перетаскивание трека по списку drag-and-drop | 3 | 1 |  |
| - Очистка списка | 0,5 | 0,25 | Кнопка очистки Остановить проигрывание |
| - Зацикливание списка | 0,5 | 0,25 | Переключатели «Повторить все», «Повторить текущий» Добавить в логику автоперехода |
| - Кастомное управление проигрывателем - «Старт», «Стоп», «Пауза» - полоса проигрывателя, длительность и текущее время - ползунок громкости - «Предыдущий», «Следующий» | 2 | 0 | Кнопки «Старт», «Стоп», «Пауза», «Предыдущий», «Следующий», ползунок громкости, полоса проигрывателя, длительность и текущее время |
| - Сохранение плейлиста в браузере | 1 | 0 |  |
| - Красивое оформление CSS - Цвета - Стили кнопок - Шрифты - Выравнивание, отступы | 5 | 1 | На базе мини-фреймворка (skeleton?) |
| - Перемешивание списка | 1 | 0 |  |
| - Общее тестирование | 2 | 0 |  |
| ИТОГО | 21,5 | 8,75 |  |

Источники

- Тестовые треки с https://samplelib.com/ru/
sample-mp3.html

- Фреймворк Skeleton http://getskeleton.com/