- Общий план работы

| Дедлайн | Этап |
| --- | --- |
| 20.11.2025 | Выбор темы проекта |
| 27.11.2025 | Подготовка схемы сущностей и данных для наполнения проекта. |
|  | Реализация модели данных и покрытие ее модульными тестами. REST API |
|  | Реализация слоя доступа к данным и базы данных. Наполнение базы подготовленными данными. |
| 29.01.2026 | Демонстрация проекта |
|  | Верстка макета web-страниц приложения |
|  | Реализация админпанели на Spring Boot на основе MVC |
|  | Подключение пользовательского интерфейса к бэку с помощью JS |
| 02.04.2026 | Итоговая сдача проекта |

- Требования к разработке проекта

- К январскому дедлайну необходимо реализовать приложение REST API с доступом к базе данных.

- Стек Java 17 + Spring + Postgres 16.

- Отделить контроллеры (запросы пользователя) от модели данных (логика обработки).

- Модульными тестами должны быть покрыты части проекта, реализующие какую-либо логику преобразования данных.

- Разработка фиксируется в GIT в отдельной ветке, в master результат передается через merge-request с проверкой преподавателем. Проект должен включать SQL-скрипты для создания БД и заполнения ее тестовыми данными.